АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г. № 14 х. Романов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Романовского сельского поселения ««Развитие транспортной системы»по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 125 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»по результатам за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 15.03.2019г №14

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортной системы»**

**ЗА 2018 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» , №7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского поселения».

Реализация программы была направлена на сохранение стабильной ситуации на рынке труда, на обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» обусловлена необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом.

1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения»;

В отчетном 2018 году на реализацию программы на содержание дорог плановые назначения составили 51,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы производились за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в сумме 51,5 тыс. рублей в рамках Соглашения от 10.01.2018г № 12-т, заключенного между Администрацией Дубовского района и Администрацией сельского поселения. На текущее содержание дорог было израсходовано 51,5 тыс. рублей. Были произведены работы по зимнему содержанию дорог путем очистки дороги от снега , и выполнены работы по скашиванию травы на обочинах, откосах.

В течение 2018 года:

заключен 1 контракт: на зимнее содержание дорог и по скашиванию травы на обочинах, откосах.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения решалась за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Романовского района в рамках переданных полномочий :

- зимнее содержание дорог;

- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Романовского сельского поселения.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 51,5 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 51,5 тыс. рублей или 100,0 %.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Романовского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения;

- Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода;

- мероприятия по установке светофора;

. - мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год средства не планировались в связи с передачей полномочий на уровень района .

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 51,5 тыс. рублей, при плановых назначениях 51,5 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к приложению постановления.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 125, изменении не вносились.

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,3 что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о не высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |  | 7 | | 8 | |
| 1 | | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 1.1 | | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | | Выполнены работы по муниципальному контракту  №1а от 06.02.2018гг (МУП «Исток») содержание автодорог местного значения, | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 51,5 | 51,5 | 51,5 | | 100,0 | |
| 1.2 | | субсидии из об­ластного бюджета бюджету муници­пального образова­ния для софинан­сирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении пол­номочий органов местного само­управления по во­просам местного значения на строи­тельство, рекон­струкцию, капи­тальный ремонт, включая разра­ботку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и со­держание автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и тротуаров, проек­тирование и строи­тельство (рекон­струкцию) автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения с твердым покры­тием до сельских населенных, пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто­мобильных дорог общего пользова­ния | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | | - | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | |  | | Заключено 1 контракт с подрядчиками на содержание внутрипоселковых дорог Романовского сельского поселения, выполнено работ 51,5 тыс. рублей,100,0 % от общего объема работ, запланированных на текущий год. | | X | | 31.12.2018 | | X | |  | | X | | X |

--------------------------------

Таблица №2

к приложению 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | процентов | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтиро­ванных (капитально отремонтирован­ных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1,0 | 1,0 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок  окончания реализации | | | Фактический срок | | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |
| 1.1 | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | | 31.12.2018 | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | Скашивание травы на обочинах, разделительной полосе,ликвидация нежелательной растительности химическим способом, зимнее содержание внутрипоселковых дорог | | Скашивание травы на обочинах, разделительной полосе, зимнее содержание внутрипоселковых дорог | - |
| 1.2 | субсидии из об­ластного бюджета бюджету муници­пального образова­ния для софинан­сирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении пол­номочий органов местного само­управления по во­просам местного значения на строи­тельство, рекон­струкцию, капи­тальный ремонт, включая разра­ботку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и со­держание автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и тротуаров, проек­тирование и строи­тельство (рекон­струкцию) автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения с твердым покры­тием до сельских населенных, пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто­мобильных дорог общего пользова­ния | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | | 31.12.2018 | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | - | | - |  |
| Контрольное событие программы | | | Администрация Романовского сельского поселения | | Х | 31.12.2018 | Х | | 31.12.2018 | | Х | Х |  |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| местный бюджет | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | всего | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| местный бюджет | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| местный бюджет | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | субсидии из об­ластного бюджета бюджету муници­пального образова­ния для софинан­сирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении пол­номочий органов местного само­управления по во­просам местного значения на строи­тельство, рекон­струкцию, капи­тальный ремонт, включая разра­ботку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и со­держание автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и тротуаров, проек­тирование и строи­тельство (рекон­струкцию) автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения с твердым покры­тием до сельских населенных, пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто­мобильных дорог общего пользова­ния | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |