АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212

«30» декабря 2015 г.                                                                             х.Романов

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Романовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Романовского сельского поселения                           Ткачева Р.В.

Приложение

к постановлению Администрации сельского поселения

от 30.12.2015 г. № 212

План

реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Романовского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Романовского сельского поселения | весь период | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку, проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы реализация Решения Собрания Депутатов Романовского сельского поселения «О создании муниципального дорожного фонда Романовского сельского поселения»; принятие постановления Администрации Романовского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Романовского сельского поселения Дубовского района»; принятие постановления Администрации Романовского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | Эффективное расходование средств муниципального дорожного фонда поселения, надлежащее состояние дорог общего пользования | весь период | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Романовского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | весь период | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 |