АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213

«30» декабря 2015 г.                                                                             х.Романов

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Романовского сельского

поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Романовского сельского поселения                           Ткачева Р.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Романовского

сельского поселения

от 30.12.2015 г. №213

План реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | весь период | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | уменьшение потребления энергоресурсов |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | весь период | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |