# АДМИНИСТРАЦИЯ

# РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ДУБОВСКИЙ РАЙОН

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 02.04.2019                                                                                              № 31

# х. Романов

# Об утверждении плана мероприятий по подготовке Романовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

# В целях обеспечения своевременной подготовке  к предстоящему осенне-зимнему периоду  администрация Романовского сельского поселения:

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить план мероприятий по подготовке  Романовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

# 2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

# Романовского сельского поселения:       С.В.Яцкий

# План мероприятий

# по подготовке к работе в осенне- зимний период 2019-2020 годов

| # № п/п | # Основные мероприятия | # ответственные | # срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # МБДОУ д/с № 11 « Колосок» |  |  |
| # 1 | # осмотр системы отопления | # заведующий | # до 20.09.2019 |
| # 2 | # обслуживание дымового и вентиляционного каналов | # заведующий | # до 20.09.2019 |
| # 3 | # промывка системы отопления | # заведующий | # до 20.09.2019 |
| # 4 | # установка сигнализаторов | # заведующий | # до 20.09.2019 |
|  | # МБОУ Романовская СШ № 12 |  |  |
| # 1 | # очистка дымоходов, промывка системы отопления | # директор | # до августа 2019 |
| # 2 | # прессовка системы отопления | # директор | # до августа 2019 |
| # 3 | # демонтаж двигателей | # директор | # до августа 2019 |
| # 4 | # замена трубы на выходе | # директор | # до августа 2019 |
| # 5 | # ревизия опорной арматуры | # директор | # до августа 2019 |
| # 6 | # приобретение угля АШ | # директор | # до августа 2019 |
|  | # Романовский отдел МБУК ДР « МЦРБ» |  |  |
| # 1 | # очистка котла, дымоходов | # библиотекарь | # до 22.08.2019 |
| # 2 | # промывка системы отопления | # библиотекарь | # до 22.08.2019 |
| # 3 | # утепление окон и дверей | # библиотекарь | # до 22.08.2019 |
| # 4 | # приобретение твердого топлива | # библиотекарь | # до 22.08.2019 |
|  | # МБУК « Романовский СДК» |  |  |
| # 1 | # очистка котла, дымоходов | # директор | # до 20.08.2019 |
| # 2 | # утепление окон и дверей | # директор | # до 20.08.2019 |
| # 3 | # приобретение твердого топлива | # директор | # до 20.08.2019 |
|  | # Администрация поселения |  |  |
| # 1 | # промывка системы отопления | # специалист ЖКХ | # до 03.09.2019 |
| # 2 | # проверка контрольно-измерительных приборов | # специалист ЖКХ | # до 03.09.2019 |
| # 3 | # смазка помпы | # специалист ЖКХ | # до 03.09.2019 |