# АДМИНИСТРАЦИЯ

# РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ДУБОВСКИЙ РАЙОН

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 10.04.2020                                                                                              №13

# х. Романов

# Об утверждении плана мероприятий по подготовке Романовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021годов

# В целях обеспечения своевременной подготовке  к предстоящему осенне-зимнему периоду  администрация Романовского сельского поселения:

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1.Утвердить план мероприятий по подготовке  Романовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

# 2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

# Романовского сельского поселения:       С.В.Яцкий

# План мероприятий

# по подготовке к работе в осенне- зимний период 2020-2021 годов

| # № п/п | # Основные мероприятия | # ответственные | # срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # МБДОУ д/с № 11 « Колосок» |  |  |
| # 1 | # проверка состояния инженерных коммуникаций внутренних тепловых, водопроводных сетей , электрических сетей и объектов противопожарного обеспечения. | # заведующий | # до 20.09.2020 |
| # 2 | # переаттестация операторов | # заведующий | # до 20.09.2020 |
| # 3 | # обслуживание дымового и вентиляционного каналов | # заведующий | # до 20.09.2020 |
| # 4 | # обучение ответственных за тепло и энерго безопасность |  | # до 20.09.2020 |
| # 5 | # Проведение работ по промывке системы |  | # до 20.09.2020 |
| # 6 | # Установка сигнализаторов |  | # до 20.09.2020 |
| # 7 | # Замена помпы |  | # до 20.09.2020 |
|  | # МБОУ Романовская СШ № 12 |  |  |
| # 1 | # очистка дымоходов, промывка системы отопления | # директор | # до августа 2020 |
| # 2 | # прессовка системы отопления | # директор | # до августа 2020 |
| # 3 | # демонтаж двигателей | # директор | # до августа 2020 |
| # 4 | # ревизия опорной арматуры | # директор | # до августа 2020 |
| # 5 | # приобретение угля АШ | # директор | # до августа 2020 |
|  | # Романовский отдел МБУК ДР « МЦРБ» |  |  |
| # 1 | # очистка котла, дымоходов | # библиотекарь | # до 22.08.2020 |
| # 2 | # промывка системы отопления | # библиотекарь | # до 22.08.2020 |
| # 3 | # утепление окон и дверей | # библиотекарь | # до 22.08.2020 |
| # 4 | # приобретение твердого топлива | # библиотекарь | # до 22.08.2020 |
|  | # МБУК « Романовский СДК» |  |  |
| # 1 | # очистка котла, дымоходов | # директор | # до 20.08.2020 |
| # 2 | # утепление окон и дверей | # директор | # до 20.08.2020 |
| # 3 | # приобретение твердого топлива | # директор | # до 20.08.2020 |
|  | # Администрация поселения |  |  |
| # 1 | # промывка системы отопления | # специалист ЖКХ | # до 03.09.2020 |
| # 2 | # проверка контрольно-измерительных приборов | # специалист ЖКХ | # до 03.09.2020 |