АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10. 2018г. № 118 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы»** **Романовского сельского поселения**

**за 9 месяцев** **2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №163 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 118 от 12.10.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |  | 7 | | 8 | |
| 1 | | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 1.1 | | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | | Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых  дорог и скашиванию травы на обочинах дорог в рамках Соглашения между Администрацией Романовского района и администрацией сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление  расходов, связанной с обеспечением  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения . (Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог на сумму 51,5 тыс. рублей. (МУП «Исток»)Произведены работы на 42,0 тыс.руб.) | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 51,5 | 51,5 | 42,0 | | 9,5(оплата производится по факту выполнения работ) | |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | |  | | Заключен 1 контракт с подрядчиками на содержание внутрипоселковых дорог Романовского сельского поселения, выполнено работ 42,0 тыс. рублей,81,6 % от общего объема работ, запланированных на текущий год. | | X | | 31.12.2018 | | X | |  | | X | | X |

--------------------------------

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

(итоги 9 месяцев 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 г № 123«Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном бюджете предусмотрено 51,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2018 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 51,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 42,0 тыс. рублей или 81,6% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017г №162 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 51,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.10.2018 заключено 1 муниципальный контракт на сумму 51,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 42,0 тыс. рублей, или 81,6% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2018 года достигнуты промежуточные результаты:

Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог и скашивание травы на обочинах дорог.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.