АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07. 2018г. № 83 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» Романовского сельского поселения**

**за 1 полугодие 2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №167 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»по результатам за 1 полугодие 2018 года согласно приложения к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

 сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

###

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 83 от 10.07.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

 «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 1 полугодие 2018 г.

.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»  |
| 1 | Основное мероприятие 1Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства  | Покупка ламп планируется на 4 кв.2018г  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,0 | 40,0 | - | 40,0(оплата производится по факту выполнения работ) |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год

(1 полугодие 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 126 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 договора не заключены. Фактических расходов не было.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017г № 167 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год.

На реализацию одного основного мероприятия подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено муниципальной программой 40,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.07.2018 года договора не заключены. Фактических расходов не было.

 Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2018 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по проведению закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для нужд Администрации Романовского сельского поселения запланировано к исполнению на 2 полугодие 2018 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год по итогам I полугодия 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.